議題３

水族博物館整備事業の計画（概要）について

１　水族博物館整備事業の実施状況と計画について

（１）平成29年度実施状況

・寒帯予備水槽循環ポンプ修繕（7月）

・非常用発電蓄電池修繕（8月）

・非常用照明設備修繕（8月）

・温帯水槽ろ過槽設備改修工事（9～11月）

・高圧気中負荷開閉器等更新工事（10月）

・観覧通路出入り口ドア改修工事（12月）

・館内トイレ洋式化改修工事（2月）

・観覧室排煙設備修繕（2月）

（２）平成30年度実施計画

・大回遊水槽ろ過設備改修工事（10月～）

・館内トイレ洋式化修繕（1月～）

・ペデストリアンデッキキャノピー防水修繕（10月～）

・防火設備修繕（10月～）

（３）今後の水族博物館改修・整備等の計画

・今後の建物、機械設備の改修、整備については必要に応じ計画的に進める。ただし、整備にかかる費用は必要最低限度とする。

・今後の方向性については、水族博物館協議会のこれまでの意見も踏まえ、水族博物館構想の策定に向けて、市長部局(政策企画課)、寺泊支所、教育委員会等が連携して全庁的に検討作業を進める。