議題３

水族博物館整備事業の計画（概要）について

１　水族博物館整備事業の実施状況と計画について

（１）令和３年度実施状況

・ペデストリアンデッキキャノピー塗装修繕（６月）

・熱源自動制御設備修繕（７月）

・大回遊水槽循環ポンプ更新工事（１０月～１月）

・リクガメ飼育展示施設整備（５月～６月）

（２）令和４年度実施計画

・キュービクル内高圧設備機器取替修繕

・変圧器絶縁油取替修繕

・ペンギンプールろ過設備改修工事

・寒帯系予備水槽ろ過設備改修工事

（３）今後の水族博物館改修・整備等の計画

・今後の建物、機械設備の改修、整備については必要に応じ計画的に進める。ただし、整備にかかる費用は必要最低限度とする。

・今後の方向性については、水族博物館協議会のこれまでの意見も踏まえ、水族博物館基本構想・計画の策定に向けて検討作業を進める。